

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЕЗДОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

22 февраля 2017 года № 11

**Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий в Ездоченском сельском поселении на 2017 год**

В соответствии Уставом Ездоченского сельского поселения, Администрация Ездоченского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Ездоченского сельского поселения на 2017 год (далее по тексту – План).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ездоченского сельского поселения Чернянского района в сети Интернет (адрес сайта:http://ezdochnoe.ru).

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

**Глава администрации**

**Ездоченского сельского поселения О.С. Мишурова**

Утверждено:

Постановление главы

администрации Ездоченского

сельского поселения

 "22" февраля 2017г. № 11

**Плана противопаводковых мероприятий**

**в Ездоченском сельском поселении на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Ответственные за исполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей и укреплению правопорядка на водоемах Ездоченского сельского поселения на 2017 год | Январь- февраль | КЧС и ОПБ  |
| 2. | Главе администрации сельскогопоселения, руководителям предприятий, организаций разработать и осуществить комплекс неотложных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов, находящихся на паводкоопасных территориях, создать противопаводковые посты. | на период паводка | Глава администрации, руководители организаций |
| 3. | Создать комиссии по проверке и подготовке рек в паводковый период | февраль | Глава администрации |
| 4. | Определить в населенном пункте потенциально опасные участки жилой застройки, в которых может возникнуть необходимость временной эвакуации людей. | на период паводка | КЧС и ОПБ поселений. |
| 5. | Подготовить средства и места возможной эвакуации населения, для организации медицинской помощи и жизнеобеспечения. | на период паводка | КЧС и ОПБ поселений. |
| 6. | Информировать через средства массовой информации население о мерах безопасности и оказание первой помощи пострадавшим на воде | февраль-март | Фельдшер ФАП с. Ездочное |
| 7. | Организовать через средства массовой информации, официальный информационный сайт разъяснительную работу среди населения по мерам предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка о правилах поведения на воде. | февраль-март | Главный специалиста |
| 8. | Уточнить состав и провести тренировку по оповещению, сбору оперативных групп КПЛЧС и ОПБ администрации Ездоченского сельского поселения | До 25 марта | Администрации Ездоченского сельского поселения |